## Slide 1
진행 계획
언제까지 무엇을 끝내는가
9월 지금
조사 · 설계
· 관련 연구 · 모델 조사
· 모델 후보 4종 선정
· 앱 화면 설계
과제 계획서 제출
10월
모델 검증
· 후보 4종 같은 조건 비교
· 휴대폰 사진으로 검증
· 치수표 데이터 수집
주력 모델 확정
11월
구현 · 통합
· 사이즈 추천 로직 구현
· 합성 + 추천 연결
· 앱 화면 구현
중간발표 (11월 초)
12월
평가 · 발표
· 품질 개선
· 사용자 평가
· 시연 준비
최종발표 · 시연
Notes: [약 30초]
진행 계획입니다. 네 달을 네 단계로 나눴습니다.
지금인 9월에는 관련 연구와 모델을 조사하고 계획서를 제출합니다. 10월에는 후보 모델 네 개를 같은 조건에서 비교해 주력 모델을 확정하고, 11월에는 사이즈 추천과 합성을 연결해 중간발표에서 보여 드립니다. 12월에는 품질을 개선하고 사용자 평가를 거쳐 최종발표에서 시연하겠습니다.